Что такое DSDM

- Dynamic Systems Development Method (Метод разработки динамических систем)

- “DSDM - это надежная гибкая система управления проектами и их реализации, которая предоставляет правильное решение прямо сейчас”

- Похож на SCRUM, но лучше всего использовать, когда временные требования фиксированы (то есть заранее известно)

- Основное внимание уделяется передачи решений для остальных членов команды, а не управлению их деятельностью

- Итеративное развитие (подход, при котором продукт или проект создаются и улучшаются постепенно), шаги могут повторяться много раз

- Тесное общение со стейкхолдерами

DSDM — это одна из самых первых гибких методик. Её создали ещё в 1995 году, когда слова «Agile» почти никто не знал.

Главное, что видно по картинке:

- Началось всё давно. Первая версия (DSDM V1) вышла в феврале 1995 года. Это раньше, чем появился знаменитый «Манифест Agile» (2001 год).

- Методику постоянно улучшали. История DSDM — это история постоянного развития. Версии сменяли друг друга (V2, V3, V4 и т.д.), чтобы стать лучше и современнее.

- Она стала современным «Agile Framework». Со временем методика превратилась в полноценную «DSDM Agile Project Framework» (последняя версия на картинке — 2014 года). Это значит, что она предлагает не просто общие идеи, а полную и структурированную систему для ведения проектов.

DSDM — это как «дедушка» современных гибких подходов. Он доказал, что можно работать быстро и гибко, и продолжает развиваться до сих пор.

Принципы разработки динамических систем

- Сосредоточение на проектах, связанные с более крупными бизнесами

- Выполнение работы вовремя

- Сотрудничество с другими командами (collaborations)

- Никогда не идти на компромиссы в вопросах качества

- Проект строится постепенно, опираясь на изначально заготовленный план

- Итеративное развитие

- Общение с командой доступным и понятным языком

- Демонстрация уверенного понимания в поставленной задаче

Почему DSDM?

- Высокая вовлеченность пользователей приводит к их повышенной удовлетворенности

- Меньше лишних формальностей и устранение барьеров в общении между заинтересованными сторонами

- Система предоставляется заказчику вовремя и в рамках бюджета

- Серьезные проблемы вряд ли возникнут на поздних этапах разработки

- Этапы всегда можно повторить, а изменения отменить

Инструменты и методы

- MoSCoW Prioritization — Расстановка приоритетов по методу MoSCoW (метод приоритизации, который помогает командам правильно расставлять приоритеты и сосредоточиться на главных задачах)

  - Простое объяснение: «Что должно быть в проекте обязательно, а что — если успеем».

- Prototyping — Создание макетов (прототипов)

  - Простое объяснение: «Быстрая «черновая» версия продукта, чтобы понять и улучшить идею».

- Facilitated workshops — Рабочие встречи с модератором

  - Простое объяснение: «Структурированные собрания, где есть ведущий, который помогает команде эффективно работать и принимать решения».

- TimeBoxing — Жёсткое ограничение по времени

  - Простое объяснение: «На задачу выделяется фиксированный срок («таймбокс»), и мы работаем ровно столько, сколько выделено».

- Modeling and Iterative Development — Моделирование и поэтапная разработка

  - Простое объяснение: «Сначала создаём упрощённую модель (схему) системы, а потом постепенно, циклами, улучшаем и дорабатываем её».

DSDM — это не решение на все случаи жизни. Полный набор методов DSDM НЕ стоит использовать, если ваш проект:

- Работает в реальном времени (например, управление промышленным оборудованием или низкоуровневое программирование, где главное — скорость отклика, а не гибкость требований).

- Не имеет фиксированной даты окончания (постоянно развивающиеся сервисы или рутинная поддержка). DSDM заточен на проекты с четкими сроками.

- Требования уже чётко и полностью определены и не будут меняться. В этом случае гибкость DSDM избыточна, и подойдут более простые подходы.

- Команда не может регулярно встречаться и тесно сотрудничать. Основа DSDM — это частое и прямое общение. Если команда распределённая и не может легко собираться, эффективность резко падает.

Использовать DSDM или нет? (дословно: "Выбирать DSDM или не выбирать?")

- Программы с открытым кодом - когда код пишет сообщество добровольцев

- Консультант делает сайт - специалист создает сайт для конкретного клиента

- Строительство (мосты, дома и т.д.) - физические объекты, которые нельзя изменить после постройки

- Уже готовый проект - проект, который уже работает и развивается

- Разработка видеоигры по контракту - создание игры по договору с издателем

Есть ли проекты по созданию программ, где можно применить DSDM? (SD&D = Software Design & Development - проектирование и разработка программного обеспечения)

Пояснения к переводу:

"To DSDM or not to DSDM" - игра слов по аналогии с известной фразой Шекспира "To be or not to be" ("Быть или не быть"). В переводе сохранен этот стиль.

- "Open source software" - переведено как "программы с открытым кодом", что точно передает суть.

- "Consultant building a website" - добавлено "для конкретного клиента", чтобы было понятно, что это коммерческий проект.

- "Construction projects" - добавлено пояснение про "физические объекты", чтобы подчеркнуть разницу с IT-проектами.

- "Contractual video game development" - важно слово "контракт", так как DSDM хорошо подходит для проектов с четкими договоренностями.

- "SD&D projects" - расшифровано как "проекты по созданию программ", так как это более понятно русскоязычной аудитории.

Простыми словами: Этот список помогает понять, где DSDM будет работать хорошо, а где лучше выбрать другой подход.